软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 仲昭晋 | 填报时间 | 2019/6/16 | | |
| 所在部门 | | 04组 | 时间结点 | 设计阶段 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 项目“芥末考试”需求分析。 2. 撰写软件需求分析文档。 3. 项目“芥末考试”数据库设计。 4. 撰写概要设计文档。 5. 项目“芥末考试”包图的初步设计。 | | | | |
| 待完成事项 |  | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 根据包图逻辑使用模拟数据进行数据库的测试并修改数据库和包图 | | | 2019/6/17 |  |
| 2 | 撰写软件详细设计文档 | | | 2019/6/18 |  |
| 3 | 根据模拟数据库测试的结果，编写ExamMapper、PartMapper、Question\_in\_partMapper、QuestionMapper、BankMapper、Paper\_testMapper的功能实现。 | | | 2019/6/18 |  |
| 4 | 编写试卷界面、手工组卷、智能组卷的静态页面（简单未美化仅仅实现前端的交互功能）。 | | | 2019/6/19 |  |
| 5 | 编写组卷模块的CreateExamController、CreateExamService。 | | | 2019/6/20 |  |
| 6 | 调试CreateExamController、CreateExamService修改Bug。若有剩余时间编写试卷管理模块（删除/归档/还原/清空/编辑试卷）的后端Controller、Service实现。 | | | 2019/6/21 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |