软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王伟 | 填报时间 | 2019.6.16 | | |
| 所在部门 | | 04组 | 时间结点 | 设计阶段 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 讨论确定项目“芥末考试”需求，编写需求分析登录注册功能需求， 2. 绘制登录注册用例图 3. 共同完成数据库设计 4. 完成概要设计文档中的接口设计和系统出错设计 5. 完成系统中群组管理，人员管理，发布公告，布置作业功能的包图 | | | | |
| 待完成事项 |  | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 根据包图逻辑使用模拟数据进行数据库的测试 | | | 6.17 |  |
| 2 | 编写负责的Mapper模块 | | | 6.18 |  |
| 3 | 完成相应的Controller,Service模块 | | | 6.19 |  |
| 4 | 完成群组，发布作业，人员管理，公告的静态页面 | | | 6.20 |  |
| 5 | 调试程序，测试代码，修改Bug | | | 6.21 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |