软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王敏 | 填报时间 | 2019-6-16 | | |
| 所在部门 | | 第四组 | 时间结点 | 2019-6-24 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 和小组一起探讨、理清思路  2. 绘制群组用例图；  3. 编写需求文档中的学生功能需求；  4. 编写概要设计文档中的目的、背景、定义、参考资料；  5. 绘制登录/注册、个人信息编辑、交易中心包图； | | | | |
| 待完成事项 |  | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 根据包图逻辑使用模拟数据对数据库进行测试 | | | 6.17 |  |
| 2 | 编写自己所负责的Mapper内容 | | | 6.18 |  |
| 3 | 编写登录/注册、个人信息编辑、交易中心的静态页面 | | | 6.19 |  |
| 4 | 编写登录/注册、个人信息编辑、交易中心的controller、service | | | 6.20 |  |
| 5 | 整合前后端的代码、调试代码 | | | 6.21 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |