软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 邱爱岚 | 填报时间 | 2019-6-16 | | |
| 所在部门 | | 第四组 | 时间结点 | 2019-6-24 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 同小组讨论确定需求 2. 小组共同完成数据库设计 3. 完成库管理内容的系统用例图及题库管理相关内容的功能描述 4. 完成概要设计相关文档中系统描述和功能分配部分，绘制了系统组件图 5. 绘制了系统中，题库管理，题目管理，商店交易，积分充值/提现等功能相应的包图 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 项目刚开始，尚处于分析与设计阶段 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 题库管理和题目管理相应Dao | | | 6.18 |  |
| 2 | 题库和题目管理相应Service | | | 6.19 |  |
| 3 | 题库及题目管理相应Controller及ActiveMq中相应消费者 | | | 6.23 |  |
| 4 | 调整页面风格统一，测试功能完成情况 | | | 6.24 |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |