软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王敏 | 填报时间 | 2019-7-1 | | |
| 所在部门 | | 第四组 | 时间结点 | 2019-7-5 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 完成自己所负责的详细设计文档等；  2. 代码调试； | | | | |
| 待完成事项 |  | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 测试代码、写总结报告 | | | 7.1 |  |
| 2 | 写总结报告 | | | 7.2 |  |
| 3 | 调测试中出现的bug | | | 7.3 |  |
| 4 | 调测试中出现的bug，上传代码到GitHub，编写文档， | | | 7.4 |  |
| 5 | 编写文档、PPT | | | 7.5 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |