软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 邱爱岚 | 填报时间 | 2019-7-1 | | |
| 所在部门 | | 第四组 | 时间结点 | 2019-7-6 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 完成了题库中题目的分页显示功能 2. 完成了题目的新建、删除和编辑功能 3. 完成了题库的分享和接收分享功能 4. 完成了题库的出售功能 5. 完成了订单显示与过滤功能 6. 完成了充值提现功能 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 1. Thymeleaf的使用和jquery表单动态改变的方法逐渐熟练 2. 对功能的完成流程理解加强。 3. 完成计划后尚有一两天时间可以做订单和充值提现功能 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 实验总结编写 | | | 7.3 |  |
| 2 | 系统测试与整合 | | | 7.5 |  |
| 3 | 答辩 | | | 7.6 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |