软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王敏 | 填报时间 | 2019-6-24 | | |
| 所在部门 | | 第四组 | 时间结点 | 2019-7-1 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 登录、注册、个人信息编辑的前后台；  3. 编写自己所负责的详细设计文档； | | | | |
| 待完成事项 |  | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 整合前后端的代码、调试代码 | | | 6.25 |  |
| 2 | 整合前后端的代码、调试代码 | | | 6.26 |  |
| 3 | 补充之前缺少的功能 | | | 6.27 |  |
| 4 | 补充之前缺少的功能 | | | 6.28 |  |
| 5 | 整合前后端的代码、调试代码 | | | 6.29 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |