软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 邱爱岚 | 填报时间 | 2019-6-24 | | |
| 所在部门 | | 第四组 | 时间结点 | 2019-7-1 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 搭建了项目，逆向生成了基本的Dao 2. 完成了题库管理和题目管理Dao和Service 3. 完成了ActiveMq的生产者和消费者 4. 实现了题库管理的新建，编辑，删除/恢复，彻底删除功能 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 1. 项目刚开始搭建 2. 前台页面展示和thymeleaf的使用不够熟练 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 题库中题目的分页显示功能 | | | 6.25 |  |
| 2 | 题目的新建、删除和编辑功能 | | | 6.28 |  |
| 3 | 题库的分享和接收分享功能 | | | 6.29 |  |
| 4 | 题库的出售功能 | | | 6.29 |  |
| 5 | 调整页面风格统一，测试功能完成情况 | | | 6.30 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |